电路图智能评价系统

当前已完成内容与 EI / SCI 投稿要求

编制日期：2026-08-01  |  范围：仅基于代码、模型、实验产物与当前验证状态；不引用发表路线图。

结论： 项目已具备完整视觉管线、数据与可复现实验基础，但当前端到端连线指标与全量复测证据不足，尚不宜直接投稿。建议先达到 EI 期刊的实证要求，再以更强的算法贡献和跨条件验证冲击 SCI/SCIE。

一、目前已完成的内容

| 模块 | 当前已完成 | 可用于投稿的状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据与模型 | 50 份连线真值、50 份检测结果；检测模型与 CRNN OCR 权重已就绪。 | 可用，但须固定数据划分并补充 OCR 独立指标。 |
| 元件检测 | 最佳记录：Precision 85.1%，Recall 68.6%，mAP@50 75.3%，mAP@50-95 57.0%。 | 可作为结果表中的独立模块指标。 |
| 连线重建 | 已有骨架、CCL、P2J/JJ、LOS、近端口等路径；历史完整方案记录：PC 30.1%、GA 14.0%、CNA 11.3%。 | 尚不可投稿：需全量复测，并显著改善端口/连通组指标。 |
| 实验工程 | 已加入独立输出目录、配置快照、Git 版本记录、真实消融配置；实验禁用 LLM 与附属图片/文本写入。 | 已具备可复现基础，仍需生成正式全量结果包。 |
| 测试 | 视觉相关与 phase2 非 LLM 测试 18/18 通过；全量测试中 4 个 phase1 用例因未配置 LLM 凭证失败。 | 视觉论文可不使用 LLM；投稿前应将 LLM 测试标注为外部依赖或隔离。 |

二、已完成的最新视觉改造

实验配置全部强制跳过 LLM；实验运行不会触发外部模型接口。

实验结果写入独立目录，并保存完整配置与 Git 版本；避免覆盖历史 CSV、图表和 benchmark 旁的结果文件。

新增元件内部遮蔽导线证据图：CCL 与骨架路径可共享该证据，并提供 w/o_Component_Mask 真实消融。

已保证遮蔽与未遮蔽骨架路径的阈值和缩放顺序一致，避免将预处理差异误解释为算法增益。

视觉相关与非 LLM 安全评测共 18 项测试通过；单图无 LLM 冒烟运行成功，且未生成附属标注图或文本。

重要限制： 全量视觉基准在本轮 CPU 运行中耗时过长而被安全停止，未生成新的汇总 CSV。因此，不能将上述改造写成“已提升至某一新准确率”；投稿只能使用重新完成后的全量结果。

三、EI 期刊与 SCI/SCIE 投稿前必须完成的工作

| 投稿前必须完成 | EI 期刊最低要求 | SCI/SCIE 进一步要求 |
| --- | --- | --- |
| 贡献定义 | 给出一个可验证的核心方法：元件遮蔽导线证据、尺度一致骨架重建与拓扑约束图组装。 | 再增加可泛化的算法贡献，例如端子关键点预测或全局候选边优化。 |
| 主实验 | 锁定测试集，完成 50 张真值图或说明剔除原因；不得以测试集调参。 | 增加跨绘图者、拍摄角度、光照或外部数据条件验证。 |
| 指标 | 检测 mAP/P/R；OCR CER 与整串准确率；连线 P/R/F1、FP/FN、GA、CNA、耗时。 | 增加置信区间、统计显著性和复杂度/速度分析。 |
| 对比与消融 | 比较原始规则、CCL、完整方法；逐一去掉骨架、遮蔽、NN 过滤、LOS 等。 | 与公开方法或可信复现实验做充分比较，并做误差分层分析。 |
| 可复现性 | 发布/说明固定划分、随机种子、命令、依赖版本、模型获得方式与失败案例。 | 最好提供代码、权重或可申请访问的最小复现实验包。 |
| 论文呈现 | 英文摘要、方法图、伪代码、实验表、消融图、局限性与伦理/数据许可说明。 | 强化问题重要性、理论/方法差异和国际相关工作覆盖。 |

四、建议的投稿门槛与当前判断

EI 期刊：完成固定测试集的全量无 LLM 实验、独立 OCR 指标、可信消融、对比基线和可复现实验包后，可开始匹配工程视觉、智能制造或电子设计自动化方向期刊。

SCI/SCIE：除 EI 的全部要求外，当前“遮蔽 + 规则优化”还不够。需要形成一个更强、可泛化的核心贡献，例如端子关键点预测、实例分割导线掩码，或带电路约束的全局图优化，并在跨绘图者/跨采集条件上验证。

当前优先级：先将端口连线 F1、GA、CNA 与 FP/FN 的新旧对比完整跑出并稳定复现；若端口正确率仍接近历史 30.1%，应继续优化连线重建，不建议投稿。

五、选刊与合规核验

EI Compendex 与 SCI/SCIE 是不同检索体系；不能仅凭期刊网站宣传判断收录状态，应在投稿前逐本核验。

EI 相关期刊应确认同行评审、英文摘要、规律出版、出版伦理与数字保存政策，并确认期刊范围与工程主题匹配。

SCI/SCIE 期刊需确认其当前 Web of Science 状态、期刊范围、开放获取费用、数据/代码政策、版面与篇幅要求。

论文中必须如实写出数据许可、人工标注范围、失败案例和局限性；不应对未完成的全量实验作性能承诺。

六、参考依据

Elsevier Engineering Village. Content policy and selection criteria for Compendex journals: https://www.elsevier.com/products/engineering-village/databases/selection-criteria

Clarivate. Editorial selection process for the Web of Science Core Collection: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-ofscience-platform/web-of-science-core-collection/editorial-selection-process/editorial-selection-process/

Bayer et al. Modular Graph Extraction for Handwritten Circuit Diagram Images (2024): https://arxiv.org/abs/2402.11093

Bayer et al. Instance Segmentation Based Graph Extraction for Handwritten Circuit Diagram Images (2023): https://arxiv.org/abs/2301.03155